CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

VICEPRESEDINTE FLORIN MIJA

RAPORT DE ACTIVITATE AL VICEPRESEDINTELUI 
CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA

IN PERIOADA iulie 2008-iulie2009

Conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, “consiliul judetean, ca autoritate a administratiei publice locale, coordoneaza intreaga activitate a consiliilor locale si orasenesti  in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean”. Vicepresedintii consiliului judetean sunt reprezentantii administratiei judetene si raspund de buna functionare a administratiei publice in ansamblu precum si a compartimentelor, agentilor economici si institutiilor publice de interes judetean pe care le coordoneaza in special, conform delegarii date de Presedintele Consiliului Judetean. Vicepresedintii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

Ca vicepresedinte al Consiliului judetean am fost ales din randul consilierilor judeteni in sedinta de constituire a Consiliului Judetean din data de 23 iunie  2008 si indeplinesc atributiile care imi sunt delegate prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean.

In calitate de vicepresedinte al Consiliului Judetean, coordonez activitatea Directiei tehnice si de gospodarire comunala, Serviciului de monitorizare a serviciilor comunitare de utilitati publice, Compartimentului achizitii publice, dar si activitatatea urmatoarelor unitati subordonate: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, Biblioteca Judeteana “Panait Istrati”, Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila.

Conform responsabilitatilor pe care mi le-a incredintat Presedintele Consiliului Judetean Braila, in perioada iulie 2008-iulie 2009 am urmarit si coordonat realizarea unor obiective si masuri dupa cum urmeaza:

I.  DIRECTIA TEHNICA SI DE GOSPODARIRE COMUNALA

- Constructii

O.G.R. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru lucrari publice si constructii de locuinte

Programul constructiilor de locuinte in judetul Braila a cuprins realizarea unui numar de 1048 apartamente finantate in conformitate cu O.G.R. nr. 19/1994.

In judetul Braila, derularea programului de locuinte a avut ritmicitate, in ciuda greutatilor si fondurilor insuficiente.

Preocuparea Consiliului Judetean Braila a fost sporirea, an de an, a calitatii lucrarilor si a gradului de confort.

Pana la 31.12.2008 au fost puse in functiune un numar de 1022 apartamente, repartizate pe localitati dupa cum urmeaza:

- municiliul Braila                      - 921 apartamente

- orasul Faurei                          -   60 apartamente

- orasul Ianca                           -   41 apartamente

In cursul anului 2008 au fost receptionate un numar de 51 apartamente ( scara 1 - 19 apartamente si scara 2 - 32 apartamente ) din blocul B 23 din Ansamblul de locuinte Buzaului, pentru care s-au alocat fonduri in valoare de 5.966,6 mii lei. Din acestea, 200 mii lei au fost alocatii bugetare din bugetul MDLPL, iar 5.766.6 mii lei au fost surse proprii.

In acest moment sunt in stadiu de finalizare ultimele 26 apartamente din blocul B23 Ansamblul Buzaului, urmand ca luna aceasta sa se faca receptia la terminarea lucrarilor.

In cursul anului 2009 s-au cheltuit  1.950,3 mii lei numai din surse proprii.

Lucrari publice

Prin contractul de asociere dintre UAT  Municipiul Braila si UAT Judet Braila au fost finantate si realizate in trim. IV. 2008 lucrarile privind reabilitarea si modernizarea patinoarului artificial acoperit din municipiul Braila.

Valoarea totala a investitiei la receptia la terminarea  lucrarilor  a fost de 4.405.962,88 fara TVA.

In trim. I. 2009 s-au realizat lucrarile de amenejare sala bowling si spatii agrement in cladirea Casei de Cultura pentru Tineret Braila iar valoarea totala a lucrarilor de C+M  a fost de 2.529.745,33 lei.

In vederea completarii profilului Spitalului Judetean de Urgenta Braila au fost alocate fonduri si s-au finalizat lucrarile de constructii  incepute in sem. II. 2008 si finalizate in sem. I.2009 pentru sectia de la Boli Infectioase si dermato-venerice cu o valoare de 2.988.681,14 lei.

In trim. IV. 2008 au inceput lucrarile la Centrul istoric – Lot 1 care se vor derula pentru o perioada de 18 luni cu termen PIF – aprilie 2010 si constau in consolidarea si reabilitarea urmatoarelor  cladiri :

- Muzeul de istorie corp B + C

- Centrul Cultural Nica Petre

- Muzeul de Etnografie

- Casa memorial Panait Istrati

Valoarea totala a lucrarilor de investitii este de  12.574.036,72 lei,  lucrari finantate de UAT Judet Braila.

In sem. I. 2009 au fost finalizate lucrari de montare a 3 lifturi la Spitalul Judetean de Urgenta Braila in valoare de 464.380,84 lei si Construire sediu administrativ P+1E+M - in statiunea Lacu Sarat judetul Braila, cu valoare de 1.538.267,46 lei.

B. Intretinere si reparatii drumuri

Consiliul Judetean Braila are in administare o retea de drumuri judetene in lungime totala de 603,295 km, majoritatea fiind asfaltata in perioada 1974 - 1980, in prezent ele avand capacitatea portanta depasita si durata de serviciu expirata.

Prin lucrarile contractate in cursul anului 2008 s-a incercat  mentinerea in  stare  buna a viabilitatii acestei retele de drumuri contractandu-se in acest sens lucrari de reparatii prin plombari pe o suprafata totala de 96.670 mp in valoare totala de 3.611.700 lei, pe urmatoarele trasee :

- DJ 202 A Gulianca-Gradistea   10.670 mp

- DJ 203 Galbenu-Faurei – Insuratei    8500mp

- DJ  211Rosiori – Zavoaia – B. Verde – DN 2B  8.000 mp

- DJ 202 B Latinu -Urleasca    8.000 mp

- DJ 212Chiscani –Tichilesti –M Bravu  12.000mp

- DJ 221 Cazasu -Sutesti  9.500 mp

- DJ 211 B Tataru –M Bravu 8.000mp

- DJ 211A B.Verde- C Voda      4000 mp

- DJ211C Tataru –Ciocile       4000 mp

- DJ211D Rosiori –Coltea        3000 mp

- DJ 255A Sc. Vechi- Traian        2000 mp

- DJ 202H Gradistea –Maraloiu  4000 mp

- DJ 221B Braila –Vadeni       4000 mp

- DJ 203P Ciresu- Vultureni   4000 mp

- DJ 203R Ciresu –Batogu      4000 mp

- DJ 203A Plasoiu –Galbenu     3000 mp

De asemenea, din bugetul propriu al Consiliului Judetean Braila s-a contractat executia de covoare bituminoase 1 strat in lungime de 2,4 km cu o valoare totala de 1.235.412,o lei urmatoarele trasee:

- DJ 221B -Vadeni 1,2 km

- DJ 255A -Cotu Lung 1,2 km

Prin Hotararea nr. 1152/ 24.09.2008, modificata prin Hotararea nr.1325/22.10.2008  privind repartizarea pe judete a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, Guvernul Romaniei a alocat judetului Braila suma de 24.000.000 lei pentru finantarea unor lucrari reabilitare pe drumurile judetene.

Din analizele facute la nivelul Directiei Tehnice si de Gospodarire Comunala privind lucrarile necesare a fi efectuate in functie de starea retelei de drumuri judetene si de costurile estimative,  s-a propus executarea de covoare bituminoase intr-un strat (4 cm) pe o lungime totala de 33,6 km cu valoare de 13.663.078,37 lei si 25.000 mp de covorase bituminoase cu valoare de 1.596.854,40 lei,  pe tronsoanele de drumuri judetene aflate in stare tehnica necorespunzatoare.

Tronsoanele cuprinse in cadrul acestor propuneri, care au si fost realizate in anul 2008, sunt :

- DJ 203 P Ciresu – Vultureni 3,8 km

- DJ 202 B Sihleanu – Scortaru Nou 2 km

- DJ 211 Rosiori – Tataru 3 km covor +8.000 mp covorase

- DJ 211B  Tataru – Baraganu 3 km covor +10.000 mp covorase

- DJ 211C Tataru – Ciocile 7.000 mp covorase

- DJ 255 A Sc,. Vechi – Traian 2,3 km

- DJ 202 G Salcia Tudor 1,7 km

- DJ 203 Faurei – Ulmu 3 km

- DJ 211 A Bordei Verde = Viziru 4 km

- DJ 211 D Rosiori – Coltea 4 km

- DJ 203 A Visani – Plasoiu 4 km

- DJ 202 H Gradistea  - Maraloiu 2,8 km

De asemenea in anul 2008 s-au incheiat trei contracte multianuale de executie lucrari pentru 36 km de covoare bituminoase in valoare de 14.581.353 lei, (din care  lucarari executate in 2008 de 8.700.000 lei) lucrari ce vor fi finalizate in cursul anului 2009, pe urmatoarele trasee:

- DJ 212Chiscani – Tufesti – Cuza Voda 23 km

- DJ 221 Martacesti – Romanu  7 km

- DJ 202 A Gulianca – Racovita 6 km

In  anul 2009 pentru activitatea de intretinere si reparatii la drumurile judetene aflate in administrarea Consiliului Judetean Braila a fost alocata suma de 11.712.000 lei din care 4.200.000 lei au fost alocati pentru continuarea executiei unor covoare asfaltice un strat ce au fost contractate in cursul anului 2008 pe urmatoarele drumurile judetene :

-DJ 212 Tichilesti –Tufesti-Cuza Voda

-DJ 221 Martacesti-Romanu

-DJ 202A Ariciu-Racovita

-DJ 211 B Tataru-Baraganu.

Suma de 7.512.000 a fost alocata pentru executia urmatoarelor lucrari de intretinere si reparatii :

- reparatii prin plombari pe 11 drumuri judetene in suprafata totala de 51.000 mp, lucrari aflate in curs de executie :

- DJ 202B Latinu-Gemenele-Urleasca                  6000 mp

- DJ 203 Galbenu –Faurei –Ulmu-Insuratei          8000 mp

- DJ 211 Rosiori –Zavoaia –B.Verde –DN2B      8000 mp

- DJ 202A Gulianca –Racovita- Gradistea   	       6000 mp

- DJ 203A Visani –Galbenu                                  2000 mp

- DJ 255A Unirea –DN21                                     2000 mp

- DJ 211A B. Verde –Viziru                                  2000 mp

- DJ 211B Tataru –Baraganu –Mihai Bravu          6000 mp

- DJ 211C Tataru –Ciocile                    	       3000 mp

- DJ 221 B Braila –Vadeni                                     3000 mp

- covoare bituminoase un strat pe o lungime totala de 5,5 km pe urmatoarele drumuri judetene :

-DJ 202A Racovita –Gradistea – 2km

-DJ 203 Zavoaia-Insuratei – 2 km

-DJ 211Bordei Verde – DN 2B – 1,5 km

- intretinere curenta a drumurilor pietruite prin aprovizionare cu material pietros pe :

- DJ 203R Ulmu- Ciresu- Liscoteanca -2.500 mc

- DJ 255A Silistraru- Unirea -600 mc

- lucrari pentru siguranta circulatiei pe drumurile judetene

- achizitionat si montat parapet metalic 0,5 km

- procurare si montare table indicatoare -134 buc

Activitatea privind Reglementarea Rutiera in perioada 1 iulie 2008 – 1 iulie 2009   s-a materializat in urmatoarele activitati :

- S-au montat un numar de 321 indicatoare rutiere + 323 stalpi de sustinere cu sistemele de prindere aferente si 500 ml parapet metalic zincat de tip semigreu pe  DJ 221 C – Silistea si DJ 212 – Chiscani.

C. Compartimentul Transport Public Local

- In cadrul Directiei Tehnice si de Gospodarire Comunala a fost infiintat Compartimentul Transport Public Local care functioneaza ca Autoritate judeteana de transport, prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.23/28.02.2008, cand a fost aprobata organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila.

- Conform procedurilor stabilite de Ordinul ANRSCUP nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, in temeiul Ordinului Presedintelui ANRSC nr.251/24.04.2008, s-a autorizat cu Autorizatia nr. 0129/24.04.2008,  Autoritatea de autorizare – in speta Compartimentul Transport Public Local, din cadrul Consiliului Judetean Braila, pentru execitarea atributiilor in domeniul serviciilor de transport public local.

- A fost intocmit “Programul de transport public judetean de persoane  prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila pentru perioada 1.07.2008 – 31.06.2011” si a fost aprobat prin Hotararea nr. 53/31.03.2008, care ulterior a fost actualizat si aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.186/27.11.2008.

In vederea asigurarii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Braila si pentru satisfacerea nevoilor de transport ale tuturor cetatenilor judetului, s-a stabilit un numar de 50 trasee judetene principale si secundare, care fac legatura intre localitatile rurale si urbane ale judetului.

In perioada 1.07.2008 – 31.12.2008 s-au emis 26 licente de traseu si caietele de sarcini aferente acestora, unui numar de 7 operatori de transport, in valoare de 830,26 lei,  iar in perioada 1.01.2009 – 1.09.2009 s-au emis 8 licente licente de traseu si caietele de sarcini aferente licentelor de traseu, unui numar de 5 operatori de transport, in valoare de 336,53 lei, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe trasee din judetul Braila, pentru transportul muncitorilor la/de la locul de domiciliu, la/de la locul de munca.

II. SERVICIUL DE MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI

PUBLICE

1. In cursul anului  2008, Serviciul de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul Consiliului Judetean Braila a continuat actiunile de sprijinire si acordare de consultanta de specialitate mai multor primarii din judet in vederea intocmirii Strategiilor locale de accelerare a serviciilor comunitare de utilitati publice 2008 – 2013 si aprobarii acestora de catre consiliul local prin hotarare.

Serviciul de salubrizare a localitatilor si gestiunea deseurilor solide

1. Intocmirea  documentatiei  pentru infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in scopul realizarii proiectului “Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Braila”. Astfel, s-au elaborat Hotararea de constituire a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara. Aceste documente au fost transmise  si primariilor din judet pentru a fi aprobate in sedintele de Consiliu Local si supuse spre aprobare si in sedinta Consiliului Judetean.

2. In acelasi timp, s-au colectat de la consiliile locale date referitoare la serviciul de salubrizare a localitatilor si gestiune a deseurilor solide, respectiv legate de locurile de depozitare a deseurilor, existenta unui serviciu de salubritate si a celor de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, colectare a cadavrelor de animale sau a deseurilor industriale. Aceste informatii au fost coroborate cu cele referitoare la proiectele de investitii in domeniu, aflate in diferite etape de pregatire si derulare, pentru a se obtine o imagine clara asupra modului in care serviciul de salubrizare se desfasoara la nivelul intregului judet.

Electrificarea localitatilor

1. S-a demarat activitatea de culegere de date pentru identificarea numarului de gospodarii neelectrificate din cadrul localitatilor si electrificate partial, sau pentru care este necesara extinderea retelei de electrificare in localitatile urbane si rurale din judet.

2.Totodata, s-a inceput elaborarea documentatiei necesare depunerii cererilor de finantare in cadrul Programului “Electrificare 2007 – 2009”.

TRIMESTRUL AL III-LEA 2008

1. S-a continuat elaborarea strategiilor de accelerarea dezvoltarii a serviciilor comunitare de utilitati publice ale localitatilor din judet, urmand ca aceste strategii sa fie aprobate de fiecare primarie prin hotarare de consiliu local. Au fost intocmite strategii de accelerarea dezvoltarii a serviciilor comunitare de utilitati publice pentru unitatile administrativ-teritoriale: Visani, Traian,Tudor Vladimirescu, Chiscani, Baraganul, Dudesti, Movila Miresii, Rosiori, Ianca, Salcia Tudor, Scortaru Nou, Racovita, Sutesti, Bertestii de Jos, Stancuta, Faurei, Maxineni, Romanu, Surdila Gaiseanca,Tufesti, Ramnicelu, Zavoaia.

Serviciul de salubrizare a localitatilor si gestiunea deseurilor solide

1. Ca urmare a aprobarii HG 855/2008, prin care se stabilesc Actul Constitutiv si Statutul Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara, consiliile locale au primit sprijin in elaborarea  Hotararilor de Consiliu Local prin intermdiul adreselor 10992/11.09.2008 si 11203/16.09.2008, solicitandu-se, in acelasi timp, copiile acestor Hotarari, dupa aprobarea acestora. Totodata, s-a subliniat importanta cooperarii tuturor unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Braila prin infiintarea ADI “ECO Dunarea Braila”, precum si a unificarii gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor municipale.

TRIMESTRUL AL IV-LEA 2008

Serviciul de salubrizare a localitatilor si gestiunea deseurilor solide

1. S-a intocmit documentatia pentru infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in scopul realizarii proiectului “Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Braila”. Astfel, s-au elaborat Hotararea de constituire a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara. Aceste documente au fost transmise si primariilor din judet si au fost adoptate Hotarari in sedintele de Consiliu Local.

Infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO Dunarea” Braila, Actul constitutiv si Statutul au fost aprobate prin Hotararea de Consiliu Judetean nr 167/27.10.2008.

Totodata, s-a primit de la Ministerul Justitiei dovada disponibilitatii denumirii “ECO DUNAREA Braila”, avand numarul 64839/18.08.2008.

2. Conform H.G. 349/21.04.05. privind depozitarea deseurilor, platformele de gunoi de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale trebuie inchise si ecologizate pana pe data de 16.07.2009, in acest sens s-au organizat deplasari in teritoriu in vederea stabilirii problemelor cu care se confrunta fiecare Consiliu Local la sistarea si inchiderea lor.

Concluziile acestei actiuni s-au dezbatut in cadrul sedintei de lucru organizata in data de 06.10.2008 la sediul Consiliului Judetean Braila, la care au participat reprezentanti ai UAT-urilor din Judetul Braila si ai Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, in vederea stabilirii graficului de sistare si inchidere a platformelor de gunoi, precum si confectionarea containerelor pentru colectarea selectiva a deseurilor, pentru inceput a celor din mase plastice.

3. In perioada 27.10.2008-31.10.2008 s-a desfasurat Campania “Saptamana Verde” organizata la initiatiativa Consiliului Judetean Braila, a Inspectoratului Scolar Judetean Braila si a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila .

S-au format 3 echipe alcatuite din reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila si ai Agentiei pentru Protectia Mediului, care s-au deplasat in fiecare comuna de pe teritoriul judetului Braila. In cadrul fiecarei intalniri de la nivelul administratiei publice locale s-au distribuit participantilor (primarul, consilierii, angajatii primariei, cadrele didactice, copii si cetatenii comunelor) materiale informative (pliante) si articole pentru colectarea in mod igienic a deseurilor (saci menaj, manusi unica folosinta si sepci). De asemeni, pe durata fiecarei intalniri au avut loc discutii pe tema inchiderii platformelor de gunoi care se va realiza conform legii pana la data de 16.07.2009, a diminuarii cantitatilor de deseuri prin colectarea  selectiva a acestora: material plastic, hartie - carton, sticla, material textil,  conform legislatiei in vigoare.

Anterior desfasurarii campaniei. primariile au pregatit recipiente pentru depozitarea deseurilor de tip PET ca sa se poata realiza ridicarea acestora de Agentii economici autorizati in acest scop.

Campania “Saptamana Verde” a fost mediatizata si de presa locala.

4. In vederea imbunatatirii starii mediului si a gestionarii deseurilor, Ministerul Economiei si Finantelor a contractat in cadrul proiectului PHARE 2006/018-147.04.03/08.02 serviciul de Asistenta Tehnica privind pregatirea portofoliului de proiecte in sectorul deseuri.

In cadrul acestui proiect va fi pregatit un portofoliu de 7 aplicatii si dosare de atribuire pentru proiectele de investitii in domeniul sistemelor integrate de gestionare a deseurilor, finantabile prin Programul Operational Sectorial pentru infrastructura de mediu (POS Mediu) 2007-2013, judetul Braila fiind printre beneficiarii acestui serviciu de asistenta tehnica.

Licitatia pentru atribuirea contractului a avut loc in luna noiembrie 2008, firma desemnata castigatoare fiind ROMAIR Consulting Ltd.

In vederea elaborarii Master Planului privind gestionarea deseurilor la nivelul judetului Braila, in data de 19.12.2008 a avut loc vizita de lucru, la Braila, a expertilor ROMAIR Consulting Ltd. SRL. Serviciul de Monitorizarea a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice s-a implicat in vederea colectarii de date socio-economice aferente proiectului “Asistenta tehnica pentru pregatirea portofoliului de proiecte – Sectorului deseuri 2- Phare CES 2006/018-147.04.03/08.02. Informatiile vizeaza performanta si costul privind sistemului de management al deseurilor solide din perioada cea mai recenta (ultimul an fiscal).

Electrificarea localitatilor

- S-a intocmit si transmis catre UAT Faurei, Vadeni, Cazasu si Silistea adresa nr. 14472/24.11.2008 referitoare la Programul “ Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrica a localitatilor prin care se recomanda ca in bugetul pentru anul 2009 sa se includa si sumele aferente realizarii documentatiilor de proiectare (studii de fezabilitate), precum si partea de cofinantare (minim 10%) pentru executia lucrarilor ce se vor derula prin acest Program.

TRIMESTRUL I 2009

Serviciul de salubrizare a localitatilor si gestiunea deseurilor solide

1. L-a solicitarea ROMAIR Consulting Ltd,in vederea elaborarii Master Planului privind gestionarea deseurilor la nivelul judetului Braila,  s-au  colectat si transmis informatii despre performanta si costul privind sistemul de management al deseurilor solide din perioada cea mai recenta (ultimul an fiscal), conform  chestionarului primit.

In acest scop,  s-a trimis adresa nr. 87/07.01.2009 catre Primaria Municipiului Braila, precum si catre UAT Faurei, Ianca, Insuratei prin care s-au solicitat date demografice sau referitoare la schema organizationala a institutiilor responsabile cu gestionarea deseurilor, la infrastructura managementului de deseuri (tipuri/cantitati de deseuri colectate, tipuri de pubele utilizate, depozite prevazute a fi inchise sau a caror activitate a fost sistata din mediul urban), costurile de operare (costuri de persoana, de intretinere, pentru carburanti, de asigurare, cost total), politica tarifara (taxa pentru gospodarie, pentru hotel, pentru magazin / institutie, alta taxa Euro/m 2 ) etc.

2. Pentru a finaliza obtinerea personalitatii juridice a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO Dunarea” Braila, in data de 20.02.2009, au fost organizate si pregatitet, la sediul Consiliului Judetean, sedinta la care s-au semnat Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei. Totodata. Cu aceasta ocazie, s-au stabilit membrii Consiliului Director al Asociatiei, membrii Comisiei de Cenzori, precum si patrimoniul initial al Asociatiei. Invitatia tuturor primarilor la acest eveniment s-a realizat prin adresa 1662/18.02.2009.

3. Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor, in forma propusa de Consiliul Judetean Braila, a primit Avizul de Mediu nr. 16/11.03.2009, acordat de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Galati – Regiunea Sud-Est, transmis prin adresa nr. 1117/11.03.2009 si inregistrat la Consiliul Judetean Braila cu nr. 2669/13.03.2009.

TRIMESTRUL AL II-LEA 2009

Serviciul de salubrizare a localitatilor si gestiunea deseurilor solide

1.  Conform H.G. 349/21.04.05. privind depozitarea deseurilor, platformele de gunoi de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale trebuie inchise si ecologizate pana pe data de 16.07.2009.

In urma eforturilor comune depuse de Consiliul Judetean Braila, consiliile locale, Agentia pentru protectia Mediului Braila, pana la sfarsitul trimestrului al II-lea din 2009, s-a sistat complet depozitarea deseurilor la vechile platforme de gunoi de pe raza judetului. In ceea ce priveste depozitul neconform de pe raza UAT Ianca, acesta va fi inchis in 2010, prin proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Braila” finantat cu fonduri europene, prin Programul Operational de Mediu. Asa cum este prevazut si in Anexa la HG 349/2005, depozitul urban de la Faurei se va inchide in 2017.

Situatia detaliata privind sistarea depozitarii deseurilor la platformele neconforme a fost centralizata in urma raspunsurilor primite de la Consiliile locale date la adresa nr. 3422/1.04.2009, prin care s-au solicitat date referitoare la modalitatea de desfasurare a colectarii selective a deseurilor din fiecare comuna, situatia contractelor incheiate cu agentii economici care colecteaza selectiv (daca s-au incheiat astfel de contracte, cu ce agenti economici, ce tipuri de deseuri sunt colectate), precum si eventuale probleme intampinate in procesul de colectare selectiva si de ridicare a deseurilor.

2. Impreuna cu APM Braila s-au facut deplasari in judet in vederea stabilirii unor puncte de colectare a deseurilor din judet.

Pornind de la aglomerarea localitatilor, pozitionarea geografica si reteaua de drumuri, amplasamentele pentru punctele de colectare si comunele care beneficiaza de acestea sunt:

- Orasul Ianca si comunele Sutesti, Gradistea, Bordei Verde, Racovita, Mircea Voda;

- Comunele Baraganul, Victoria, Rosiori, Dudesti;

- Comunele Ciresu, Ulmu, Ciocile Zavoaia;

- Comunele Frecatei, Marasu;

- Comunele Jirlau, Galbenu, Visani;

- Comunele Maxineni, Salcia Tudor, Scortaru Nou;

- Comunele Movila Miresii, Gemenele, Ramnicelu;

- Comunele Traian, Romanu , Unirea;

- Comunele Tufesti, Viziru, Stancuta, Bertestii de Jos.

Solutia de tranzit va functiona pana la darea in exploatare a sistemului de management integrat al deseurilor.

3. Pentru a se calcula eficienta economica a sistemului de management al deseurilor solide, aici incluzandu-se si infrastructura aferenta, s-a transmis adresa nr.3434/02.04.2009 catre SC TCE 3 Brazi Braila, prin care se cer informatii legate de posibilitatea traversarii Dunarii cu bacul in Insula Mare a Brailei, pe la punctul de trecere Stanca. Raspunsul primit de la SC TCE 3 Brazi Braila a fost transmis Consultantului.

4. S-a pregatit documentatia pregatit documentatia de atribuire pentru containere din tabla otel de capacitate mare – 32 mc, in scopul demararii actiunii de colectare a deseurilor pana la momentul implementarii Planului de Investitii pe termen lung. Prin caietul de sarcini se solicita se solicita unsprezece bucati containere. Totodata, s-a pregatit documentatia de atribuire pentru cap tractor cu carlig pentru incarcare - descarcare – basculare si transport containere de 32 mc.

5. Participarea la sedinta Consiliului Local Faurei  in vederea prezentarii proiectului Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Braila, a solutiei de tranzitie pana la darea in exploatare a  Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Braila, precum si necesitatea aderarii la ADI ECO Dunarea Braila.

6. In urma participarii la sedinta Consiliului Local Faurei s-a intocmit si transmis adresa nr. 7479/03.07.2009 catre UAT Faurei prin care se solicita raspunsul, in scris, privind pozitia orasului Faurei cu privire la aderarea la ADI ECO Dunarea Braila si la participarea orasului Faurei in cadrul proiectului Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Braila

7. S-a intocmit Contractul de concesiune  privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare pana la Depozitul ecologic Muchea.

III. COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

In anul 2008, pentru atribuirea contractelor de achizitie publica s-au aplicat prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si HGR nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatea in domeniul achizitiilor publice s-a desfasurat pe baza Programului anual de achizitii publice pe anul 2008 – Anexele 1,2,3, aprobat prin Dispozitia Presedintelui nr. 20/01.02.2008, modificata si completata prin dispozitii ulterioare.

Au fost elaborate documentatiile si s-au finalizat procedurile:

- Licitatie publica deschisa

- Contracte de furnizare –    3 proceduri  -         475.358,00 lei (fara TVA);

- Contracte de servicii -       13 proceduri  -     4.602.930,00 lei (fara TVA);

- Contracte de lucrari –      10 proceduri   -   26.942.159,51 lei (fara TVA);

- Cerere de oferta

- Contracte de servicii     –   4 proceduri  -         192.230,44 lei (fara TVA);

- Contracte de lucrari     –   8 proceduri  -      9.216.810,71 lei (fara TVA);

- Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

- Contracte de servicii     –   4 proceduri  -             4.333 lei (fara TVA);

- Contracte de lucrari     – 11 proceduri  -    11.027.599,67 (fara TVA);

In anul 2009, pana in prezent, activitatea in domeniul achizitiilor publice s-a desfasurat pe baza Programului anual de achizitii publice pe anul 2009 – Anexele 1,2,3, aprobat prin Dispozitia Presedintelui nr. 69/16.04.2009, modificata si completata prin dispozitii ulterioare. Au fost elaborate documentatiile si s-au finalizat procedurile:

- Licitatie publica deschisa –  9 proceduri

- Contracte de servicii -          511.709,73 lei (fara TVA);

- Contracte de lucrari –     45.431.278,69 lei (fara TVA);

- Cerere de oferta – 6 proceduri

- Contracte de furnizare –   202.336,97 lei (fara TVA);

- Contracte de servicii –         62.277,60 lei (fara TVA);

- Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare - 4 proceduri

- Contracte de servicii –        147.336,96 lei (fara TVA);

- Contracte de lucrari –      8.537.696,48 lei (fara TVA);

IV. CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BRAILA

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila a desfasurat, in perioada de referinta o activitate coerenta pe principalele coordonate prevazute de Legea asezamintelor de cultura precum si de Regulamentul de organizare si functionare aprobat de Consiliul Judetean Braila.

Una dintre aceste coordonate a fost si continua sa fie cunoasterea si promovarea creatiei populare contemporane, inventarierea, conservarea, reabilitarea si revitalizarea  patrimoniului cultural material si imaterial.

Unul dintre mijloacele la care am apelat a fost scrierea si implementarea unor proiecte dupa cum urmeaza:

Masuri active de ocupare a resurselor umane din mediul rural – Phare 2005/017-553.04.02.01.01.202

Proiectul, in valoare de 94.750 euro s-a derulat in perioada  03.01.2008 – 31.12.2008.

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea capitalului uman din Judetele Braila si Tulcea – comunele Cazasu, Vadeni, Smardan, Romanu, Gemenele, Bertestii de Jos, Gropeni, Tufesti, Valea Canepii (Unirea), Tichilesti, Chiscani.

Prin obiectivul specific al proiectului ne-am propus revitalizarea mestesugurilor traditionale – tesut, modelator ceramica – dar si dezvoltarea abilitatilor de invatare continua a 60 persoane care traiesc din agricultura de subzistenta.

In decembrie 2008 am castigat proiectul cu titlul „O noua sansa - Reorientarea fortei de munca ocupate in agricultura de subzistenta”, cod Phare/2006/018-147.04.02., finantat prin Programul de Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane – Masuri Active de Ocupare in valoare de 77.000 de euro o continuare a celui din 2008. Grupul tinta afost recrutat din comunele Ramnicelu, Racovita, Movila Miresii, Traian, Surdila Gaiseanca, Visani.

In cadrul Atelierelor de Revitalizare a Textilelor Traditionale (rezultatul unui alt proiect Phare implementat in anul 2005) a fost continuata activitatea proprie de dezvoltare de produs artizanal – design de interior, tesaturi pentru vestimentaaie din bumbac si in etc. Produsele au fost prezente si valorificate in numeroase si prestigioase targuri ale mestesugarilor Rustica Bucuresti, Targul International de Turism, Romexpo, Sibiu, Festivalul International de Folclor Bucuresti - Cismigiu etc.

Din categoria manifestarilor de anvergura internationala si nationala organizate cu scopul de a continua o veche si reprezentativa traditie locala, dar si de a promova noi talente au fost organizate:

- editiile a IV-a si a V-a ale Festivalului International de Muzica Usoara George Grigoriu transmis in direct de postul national TVR 2 in parteneriat cu Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, Societatea Romana de Radiodifuziune si in coproductie cu TVR2. Acompaniamentul live, asigurat de o parte a Big Band-ului Radiodifuziunii, atat la sectiunea concurs cat si la recitaluri, impartialitatea Juriului, tinuta concurentilor straini si romani au asigurat manifestarii un loc important, printre cele de mare traditie din tara.

- In luna august 2008 si iulie 2009 - editiile II si III ale Festivalului International de musica populara vocala Cantecul de dragoste de-a lungul Dunarii la care au participat interpreti din toate judetele romanesti riverane Dunarii precum si din tarile dunarene Serbia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Moldova. Juriul international, acompaniamentul live asigurat de orchestra Lautarii dirijata de Nicolae Botgros au asigurat o deosebita calitate acestor editii. Editia 2009 a fost preluata integral si difuzata de TVR1.

- In zilele de noiembrie 2008  - Festivalul National de Folk – Chira Chiralina editia a III-a. Parteneriatul cu Radiodifuziunea Romana, Jurnalul National au asigurat o participare si desfasurare importante.  Festivalul a fost transmis pe postul national de televiziune si postul national de radio.

- In luna decembrie 2008, - Salonul International de Caricatura cu tema Dragostea. Au fost primite lucrari din 55 de tari, din toate continentele iar Salonul rezultat a fost vizitat de sute de braileni. La aceeasi data am inaugurat Galeria din Pod – un spatiu neconventional aflat la mansarda institutiei, dedicat expozitiilor temporare de caricatura si in care au avut loc numeroase exozitii de profil dar si intalniri cu grupurile de epigramisti braileni.

V. BIBLIOTECA JUDETEANA „PANAIT ISTRATI” BRAILA

Performantele manageriale ale directorului Bibliotecii Judetene „Panait Istrati” din Braila sunt in stransa interdependenta cu activitatea institutiei, si cu sprijinul Consiliului Judetean Braila, de aceea intreaga activitatea a directorului a avut in vedere respectarea valorilor bibliotecii reprezentate prin: conservarea si promovarea mostenirii culturale; accesul tuturor la informatie, cunoastere si cultura; promovarea alfabetizarii informationale; dezvoltarea valorilor civice si ale coeziunii sociale;  respectarea principiilor umaniste: democratia, diversitatea, echitatea, intimitatea;  colaborarea si parteneriatele;  flexibilitatea si raspunderea;  initiativa si inovatia. Pentru a dezvolta valorile bibliotecii enumerate mai sus directorul bibliotecii a avut in vedere realizarea urmatoarelor obiective si programe:

1. Biblioteca Judeteana „PANAIT ISTRATI” Centru de Informare si Documentare al Comunitatii Brailene;

2. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor pentru public;

3. Intensificarea activitatii de marketing si publicitate;

4. Colaborarea cu alte institutii si organizatii similare din tara si strainatate;

5. Automatizarea serviciilor si a sistemelor de comunicatii;

6. Asigurarea progresului in procesul de modernizare prin pregatire profesionala si asistenta metodologica;

7. Gestionarea resurselor umane si de management al carierei;

8. Aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate si economie in gestionarea mijloacelor financiare si materiale;

9. Cresterea calitatii managementului institutional prin promovarea excelentei, experimentului si a inovatiei.

# VI. SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII “VESPASIAN LUNGU” BRAILA

Infiintata in 1951, printre primele scoli populare de arta din tara, Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila, are in competenta sa pe langa activitatile didactice si pedagogice legate de invatamantul artistic si activitati privind descoperirea si stimularea inclinatiilor artistice, initierea in limbajele estetice specifice diverselor arte (organizarea de spectacole, simpozioane, recitaluri, expozitii etc., ocazionate de diverse evenimente), crearea cadrului potrivit pentru afirmarea tuturor acestor aptitudini manifestate de cele mai diverse categorii de cetateni, indiferent de palierele de varsta si ocupatie profesionala.

Prin programele initiate si derulate s-a urmarit :

1.  Cresterea nivelului calitatii actului cultural – educational ;

2.  Cresterea numarului de elevi inscrisi la cursurile desfasurate de scoala ;

3.  Marirea numarului de elevi la clasele externe din judet ;

4.  Participarea tinerilor braileni la concursuri internationale ;

5.  Participarea la diferite concursuri pe plan national ;

6.  Organizarea si participarea la concursuri, spectacole si expozitii pe plan local ;

7.  Actiuni oganizate in colaborare si in parteneriat cu institutii de profil;

8.  Continuarea si imbunatatirea politicii de promovare a imaginii institutiei.

VII. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  BRAILA

Preocuparea permanenta a D.G.A.S.P.C. Braila pentru asigurarea respectarii si promovarii drepturilor copilului si persoanei adulte cu handicap , in acord cu politica in domeniu dezvoltata la nivel national si adaptata realitatii de la nivelul judetului Braila,  este demonstrata si prin infiintarea, in anul 2008, a unor servicii specializate:

1. Servicii destinate protectiei copilului

  - Centrul de monitorizare a respectarii drepturilor copilului;

  - Biroul de coordonare, informare si consiliere pentru copiii strazii;

  - Centrul pentru mame si copii – victime ale violentei in familie;

2. Servicii destinate protectiei persoanei adulte cu handicap

  - Centrul social de locuinte protejate pentru persoane adulte cu handicap:

      - Locuinta protejata “ Garofita” -  Maxineni;

      - Locuinta protejata “Gladiola” – Movila Miresii:

  - Serviciul de evaluare complexa a persoanei adulte cu handicap;

  - Centrul de asistenta personala  profesionista.

De asemenea, au  fost modernizate urmatoarele servicii:

1. Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu handicap Baraganu (lucrari de reparatii si igienizare a imobilului) ;

2. Casutele de tip familial din orasul Insuratei ( inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC) ;

3. Casutele de tip familial din comuna Baraganu  din cadrul Centrului cu module de tip familial “Floare de colt” ( inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC);

4. Centrul de zi “ Elpida I”  precum si serviciile comunitare pentru persoane adulte cu handicap  (reparatii fatada la imobilul din strada Piata Carpati nr. 1 bis) ;

5. Complexul de tip familial II –apartamente de tip familial- ( inlocuire tamplarie de lemn cu tamplarie PVC), aceasta lucrare a fost efectuata de o unitate protejata conform Legii nr. 448/2006.

Vicepresedinte,

FLORIN MIJA