ANGAJAMENTE REZULTATE DIN PROCESUL

DE NEGOCIERI AL CAPITOLULUI 22 – MEDIU

Ianuarie 2005

JUDETUL BRAILA

Sectiuni:

1.- Legislatie orizontala

2.- Calitatea aerului

3.- Managementul deseurilor si substante chimice

4.- Calitatea apei

5.- Protectia naturii si organisme modificate genetic

6.- Controlul poluarii industriale

Legislatie orizontala

- Directiva 85/337/CEE modificata prin Directivele 97/11/CE si 2003/35/CE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Obiective:

- evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice si private;

- participarea publicului la luarea deciziei.

Masuri pentru autoritatile publice locale:

- infiintare CAT prin Ordin comun al prefectului si presedintelui Consiliului Judetean art. 4 (2) H.G. 918/2002;

- organizarea unei campanii publicitare pe tema EIA in colaborare cu APM..

- Directiva 90/313/CEE si Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informatia de mediu

Obiective:

- garantarea dreptului de acces la informatia de mediu detinuta de sau pentru autoritatile publice si stabilirea termenilor, conditiilor si a aranjamentelor practice pentru exercitarea acestui drept;

- asigurarea punerii la dispozitia publicului si a diseminarii informatiei de mediu in scopul atingerii celei mai largi posibil disponibilitati si diseminari a informatiei de mediu catre public prin promovarea utilizarii, in special, a telecomunicatiei computerizate si/sau a tehnologiei electronice.

Masuri pentru autoritatile publice locale:

- realizarea si actulaizarea lunara a bazei de date cu informatia de mediu detinuta de aut.publ. locale;

- realizarea legaturii intre pagina web inf. de mediu a aut. locale care detin informatii de mediu cu site-ul APM;

- organizarea compartimentului de informare publica;

- organizarea unui spatiu pentru consultarea de catre public a Registrelor/Listelor;

- realizarea Registrului/Lista cu inf. de mediu detinuta;

- realizarea Registrului/Lista pentru inregistrarea solicitarilor de informatii;

- realizarea Registrului/Lista cu inf. de mediu difuzata din oficiu.

- Decizia 93/389/CEE si decizia 280/2004/CE privind monitorizarea si raportarea emisiilor de CO2 si alte gaze cu efect de sera.

Obiective:

- obiectivul Deciziei este de a monitoriza si raporta emisiile de gaze cu efect de sera in vederea indeplinirii angajamentelor asumate prin Protocolul de la Kyoto la Conventia cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice si de realizare de planuri si programe nationale si regionale in domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru realizarea masurilor de adaptare la efectele schimbarilor climatice.

Masuri pentru autoritatile publice locale:

- constientizarea publicului in domeniul schimbarilor climatice;

- participarea promovarea derularea proiectelor.

Calitatea aerului

- Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea si managementul calitatii aerului si directivele fiice (Directiva Consiliului nr. 1999/30/CE privind valorile limita pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, particule in suspensie si plumb in aerul atmosferic, Directiva Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen si monoxid de carbon in aerul inconjurator si directiva Consiliului nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon)

Obiective:

- evaluarea calitatii aerului inconjurator, bazat pe metode si criterii comune cu cele UE;

- obtinerea informatiei adecvate privind calitatea aerului inconjurator si asigurarea ca aceasta informatie a fost pusa la dispozitia publicului;

- mentinerea calitatii aerului inconjurator acolo unde acesta este corespunzatoare standardelor sau imbunatatirea acesteia in cazuri necorespunzatoare.

Masuri pentru autoritatile publice locale:

- identificarea surselor responsabile de poluarea aerului si elaborarea planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului.

Managementul deseurilor si substante chimice

- Directiva privind depozitarea deseurilor

Cerinte:

- pana in 31.12.2005, toate depozitele de deseuri trebuie sa-si reaizeze bilant de mediu;

- depozite deseuri municipale si rurale neconforme;

- an de inchidere 2009 – depozitul existent Ianca

- an de inchidere 2017 – depozit existent  Faurei

- realizare a unui depozit municipal conform stabilit prin PNGD;

- pana la 16.07.2010 cantitatea de deseu biodegradabil depozitat trebuie redusa la 75% din cantitatea depozitata in 1995 (an de referinta);

- conformarea depozitelor de deseuri municipale (existente)  pana la 01.01.2007;

- realizarea statiilor de transfer;

- extinderea zonelor deservite de serviciile de salubritate (extinderea colectarii deseurilor municipale);

- extinderea colectarii selective;

- inchiderea si ecologizarea spatiilor de depozitare din zonele rurale pana la 16.07.2009 si realizarea punctelor de colectare pentru aceste zone, prin racordarea la statiile de transfer;

- campanii de informare si constientizare/ educare.

- Directiva privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

La nivelul fiecarui judet trebuie sa se implementeze sistemul de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie, pe tipuri de deseu: hartie, sticla, plastic, biodegradabile.

Implementarea colectarii selective se preconizeaza sa fie abordata pe trei perioade:

2004-2006: experimentare (proiect pilot), constientizare populatie;

2007-2017: extinderea colectarii selective la nivel national;

2017-2022: implementarea colectarii selective in zone mai dificile (locuinte colective, mediul rural disperat, zone montane).

Responsabilitati si obligatii ale consiliilor locale:

- trebuie sa se realizeze sisteme moderne de colectare, depozitare, transport si prelucrare a deseurilor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare in fiecare localitate;

- trebuie sa coordoneze serviciile de salubrizare care cuprind activitati de precolectare, colectare, transport si depozitare a reziduurilor solide, precum si preselectarea si organizarea reciclarii deseurilor;

- impreuna cu agenti economici care introduc pe piata ambalaje si produse ambalate (entitate economica autorizata) vor realiza: proiecte pilot privind colectarea selectiva si actiuni de constentizare a populatiei.

- Directiva privind utilizarea namolurilor de la statiile de epurare in agricultura

Responsabilitati si obligatii:

In functie de detinatorul statiei de epurare se impun urmatoarele:

- elaborarea planurilor de imbunatatire a activitatii statiilor de epurare;

- identificarea utilizatorului de namol si a suprafetelor agricole;

- anuntarea autoritatii teritoriale de mediu si a utilizatorului de namol in cazul aparitiei unor poluanti in namol;

- contactarea utilizatorului de namol pentru stabilirea posibilitatilor de utilizare a namolului;

- obtinerea permisului de aplicare a namolului.

- Directivele privind gestiunea deseurilor de echipamente electrice, electronice si restrictiile de folosire a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice

Obiective ce trebuie atinse:

1. Colectare

  - cel putin 2 Kg deseu/locuitor/an pana la 31.12.2006;

  - cel putin 3 Kg deseu /locuitor/an pana la 31.12.2007;

  - 4 Kg deseu /locuitor/an pana la 31.12.2008.

2. Reutilizare, reciclare si valorificare

  - cel putin 50% din obiectivul de reutilizare/reciclare si valorificare pana la 31.12.2006;

  - cel putin 75% din obiectivul de reutilizare/reciclare si valorificare pana la 31.12.2006;

  - reutilizarea/reciclarea si valorificarea  totala pana la 31.12.2008

Masuri:

- identificarea/ reabilitarea spatiilor de depozitare a deseurilor de echipamente electrice si

electronice de catre autoritatile locale;

- infiintarea, incepand cu anul 2005, a unor sisteme de colectare comune sau individuale a acestor deseuri;

- infiintarea, pana la sfarsitul anului 2005 a cel putin:

  - unui punct de colectare in fiecare judet

  - unui punct de colectare in fiecare oras cu peste 100.000 de locuitori;

  - 6 puncte de colectare in Municipiul Bucuresti (unul in fiecare sector), precum si

  - un punct de colectare in fiecare oras cu peste 20.000 locuitori, pana in iunie 2006

In vederea atingerii acestor obiective se impune realizarea unui proiect pilot la nivelul national pana la sfarsitul anului 2005 pentru identificarea posibilitatilor de tratare a DEEE.

In acest sens este necesara contactarea unitatii care urmeaza sa fie selectata pana in luna februarie 2005.

Calitatea apei

- Directiva privind epurarea apelor uzate orasenesti

Obiectivul Directivei

- protectia mediului impotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate orasenesti si de ape uzate din anumite sectoare industriale (in special industria alimentara).

## Cerinte

- Prevede colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate din aglomerari precum si a celor biodegradabile provenite de la anumite sectoare industriale(industria agroalimentara);

- Prevede termenele limita pentru implementarea Directivei  in functie de marimea aglomerarilor umane si de caracteristicile receptorilor naturali ;termenele limita pentru implementarea Directivei variaza in functie de marimea aglomerarilor umane si de caracteristicile receptorilor naturali.

- Prevede asigurarea cu sisteme de colectare a apelor uzate orasenesti pentru toate aglomerarile cu peste 2000 locuitori echivalenti (l.e.) ;

- Prevede asigurarea ca pentru toate aglomerarile cu peste 2000 locuitori echivalenti (l.e.) sa se fie echipate cu statii de epurare, la un nivel de epurare specific :

    - tratare secundara pentru aglomerari mai mici de 10.000 l.e.

    - tratare tertiara pentru aglomerari cu peste 10.000 l.e.

Tinand cont de aspectele privind protectia mediului,de asezarea sa geografica in bazinul Dunarii si Marii Negre, Romania va declara intregul sau teritoriu drept arie sensibila, acest aspect presupunand obligatia ca toate aglomerarile umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenti sa fie prevazute cu statii de epurare cu  grad avansat de epurare, respectiv treapta tertiara.

Aceasta decizie importanta impune luarea in considerare a unei perioade de tranzitie de 12 ani, de la data aderarii.

Motivatia solicitarii acestor perioadelor de tranzitie este determinata de urmatoarele aspecte:

- Situatia existenta a infrastructurii din domeniul colectarii si epurarii apelor uzate orasenesti, in special in mediul rural, necesita un mare volum de lucrari edilitare;

- Costurile de implementare sunt foarte mari;

- Capacitatea Romaniei de a asigura finantarea acestor lucrari este limitata, ceea ce va face imposibila realizarea acestor lucrari intr-un termen scurt;este necesara o esalonare in timp a investitiilor care va corespunde cu perioadele de tranzitie obtinute la negocierile cu Comisia Uniunii europene;

- Comunitatile mici nu au in prezent o capacitate de proiectare, finantare si executare a unor proiecte mari de investitii.

Costurile estimate pentru implementare

- 9,5 miliarde Euro pentru investitii,

- 5,7 miliarde Euro pentru statiile de epurare

-3,8 miliarde Euro pentru sistemele de canalizare

- 3,4 miliarde Euro pentru cheltuielile de exploatare( pe perioada de tranzitie)

In scopul identificarii  surselor de finantare, in prezent sunt luate in considerare mecanisme financiare mult mai flexibile si mai eficiente: folosirea fondurilor multilaterale si nerambursabile, credite de finantare a serviciilor publice si investitii pentru infrastructura locala, garantate de bugetul de stat sau de catre  autoritatile locale, stimularea participarii capitalului privat si a parteneriatelor publice-private.

In aceste optiuni de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura urbana, Romania ia in considerare fondurile nerambursabile de la Uniunea Europeana sau de la alte organizatii si institutii internationale (BERD, BEI, BIRD).

Perioadele de tranzitie obtinute:

1. Pentru colectarea apelor uzate :

- Pana la 31 decembrie 2015, pentru 263 de aglomerari cu mai mult de 10000 l.e. (locuitori echivalenti), reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila totala;

- Pana la 31 decembrie 2018, pentru 2346 de aglomerari cu mai putin de 10000 l.e. (locuitori echivalenti), reprezentand 38,1 % din incarcarea biodegradabila totala.

Sistemele de colectare necesare vor  fi asigurate esalonat, astfel:

  - Pentru 60,8% din totalul populatiei echivalente de 26 767 398 l.e., pana la sfarsitul anului 2010;

  - Pentru 69,1% pana la sfarsitul anului 2013;

  - Pentru 80,2% pana la sfarsitul anului 2015;

  - Pentru 100% pana la sfarsitul anului 2018.

2. Pentru epurarea apelor uzate:

- Pana la 31 decembrie 2015, pentru 263 de aglomerari cu mai mult de 10000 l.e. (locuitori echivalenti), reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila totala;

- Pana la 31 decembrie 2018, pentru 2346 de aglomerari cu mai putin de 10000 l.e. (locuitori echivalenti), reprezentand 38,1 % din incarcarea biodegradabila totala.

Statiile de epurare a apelor uzate urbane necesare vor fi realizate esalonat, astfel ca  sa asigure:

- epurare pentru 50,5% totalul populatiei echivalente pana la sfarsitul anului 2010;

- epurare pentru 60,6% pana la sfarsitul anului 2013;

- epurare pentru 76,7% pana la sfarsitul anului 2015;

- epurare pentru 100% pana la sfarsitul anului 2018.

### Anexa 3

### Situatia colectarii si epurarii apelor uzate orasenesti in Romania

Aglomerari umane cu peste 2000 l.e. - judetul BRAILA

| Nr. | Aglomerare | Populatie echivalenta | Retea canalizare | Statii de epurare | Lucrari/actiuni necesare implementarii Directivei 91/271/CEE | Cost (Euro) | Perioada de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | existenta | necesara | existenta | necesara |  |  |  |
| 1 | Braila I (municipiu) | 245080 | 227.4 | E 170 | _ | Epurare Tertiara | Retea de canalizare-E,R Statie de epurare-N | 39212800 61270000 | 2007 2010 |
| 2 | Ianca (oras) | 13045 | 17.7 | 2E | Me+B | Epurare Tertiara | Retea de canalizare-E Statie de epurare-R,M | 2087200 3261250 | 2010 2013 |
| 3 | Insurătei (oras) | 8262 | 7 | 33E | Me+B | Epurare Secundara | Retea de canalizare-E Statie de epurare-R,M | 1321920 991440 | 2013 2015 |
| 4 | Viziru (comuna) | 6590 | _ | 11 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 1054400 790800 | 2013 2015 |
| 5 | Tufeşti (comuna) | 6012 | _ | 5 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 961920 721440 | 2013 2015 |
| 6 | Chiscani (comuna) | 5534 | _ | 5 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 885440 664080 | 2015 2015 |
| 7 | Tudor Vladimirescu (comuna) | 5406 | _ | 3 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 864960 648720 | 2015 2015 |
| 8 | Movila Miresii (comuna) | 4990 | 2 | 3E | Me | Epurare Secundara | Retea de canalizare-E Statie de epurare-E,M | 374250 898200 | 2015 2015 |
| 9 | Sutesti (comuna) | 4955 | _ | 2 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 371625 891900 | 2015 2015 |

| Nr. | Aglomerare | Populatie echivalenta | Retea canalizare | Statii de epurare | Lucrari/actiuni necesare implementarii Directivei 91/271/CEE | Cost (Euro) | Perioada de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | existenta | necesara | existenta | necesara |  |  |  |
| 10 | Faurei (oras) | 4925 | 1.2 | 2 | Me+B | Epurare Secundara | Retea de canalizare-E,M Statie de epurare-E | 369375 886500 | 2007 2010 |
| 11 | Ulmu (comuna) | 4513 | _ | 4 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 338475 812340 | 2015 2015 |
| 12 | Tichilesti (comuna) | 4464 | _ | 3 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 334800 803520 | 2015 2015 |
| 13 | Vădeni (comuna) | 4362 | _ | 4 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 327150 785160 | 2015 2015 |
| 14 | Dudesti (comuna) | 4246 | _ | 6 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 318450 764280 | 2015 2015 |
| 15 | Victoria (comuna) | 4050 | _ | 4 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 303750 729000 | 2017 2017 |
| 16 | Stancuta (comuna) | 4026 | _ | 5 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 301950 724680 | 2017 2017 |
| 17 | Măxineni (comuna) | 3928 | _ | 7 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 294600 707040 | 2017 2017 |
| 18 | Traian (comuna) | 3851 | _ | 4 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 288825 693180 | 2017 2017 |
| 19 | Mircea Vodă (comuna) | 3757 | _ | 3 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 281775 676260 | 2017 2017 |

| Nr. | Aglomerare | Populatie echivalenta | Retea canalizare | Statii de epurare | Lucrari/actiuni necesare implementarii Directivei 91/271/CEE | Cost (Euro) | Perioada de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | existenta | necesara | existenta | necesara |  |  |  |
| 20 | Baraganu (comuna) | 3722 | _ | 3 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 279150 669960 | 2017 2017 |
| 21 | Gropeni (comuna) | 3721 | _ | 4 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 279075 669780 | 2017 2017 |
| 22 | Ciresu (comuna) | 3683 | _ | 4 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 276225 662940 | 2017 2017 |
| 23 | Zăvoaia (comuna) | 3640 | _ | 3 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 273000 655200 | 2017 2017 |
| 24 | Galbenu (comuna) | 3635 | _ | 7 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 272625 654300 | 2017 2017 |
| 25 | Marasu (comuna) | 3609 | _ | 5 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 270675 649620 | 2018 2018 |
| 26 | Jirlău (comuna) | 3551 | _ | 6 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 266325 639180 | 2018 2018 |
| 27 | Berteştii de Jos (comuna) | 3404 | _ | 4 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 255300 612720 | 2018 2018 |
| 28 | Ciocile (comuna) | 3241 | _ | 3 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 243075 583380 | 2018 2018 |
| 29 | Rosiori (comuna) | 3223 | _ | 5 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 241725 580140 | 2018 2018 |

| Nr. | Aglomerare | Populatie echivalenta | Retea canalizare | Statii de epurare | Lucrari/actiuni necesare implementarii Directivei 91/271/CEE | Cost (Euro) | Perioada de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | existenta | necesara | existenta | necesara |  |  |  |
| 30 | Salcia Tudor (comuna) | 3154 | _ | 3 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 236550 567720 | 2018 2018 |
| 31 | Bordei Verde (comuna) | 3152 | _ | 4 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 236400 567360 | 2018 2018 |
| 32 | Visani (comuna) | 2892 | _ | 3 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 216900 520560 | 2018 2018 |
| 33 | Surdila Găiseanca (comuna) | 2850 | _ | 4 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 213750 513000 | 2018 2018 |
| 34 | Grădiştea (comuna) | 2745 | _ | 4 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 205875 494100 | 2018 2018 |
| 35 | Unirea (comuna) | 2665 | _ | 2 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 199875 479700 | 2018 2018 |
| 36 | Ramnicelu (comuna) | 2390 | _ | 4 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 179250 430200 | 2018 2018 |
| 37 | Siliştea (comuna) | 2019 | _ | 4 | _ | Epurare Secundara | Retea de canalizare-N Statie de epurare-N | 151425 363420 | 2018 2018 |

# NOTA:

Me=tratare mecanica;	 B=tratare biologica;	 R=reabilitare;

E=extindere; 		 N=nou;			 M=modernizare;

I=Proiect ISPA

- Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman

Obiectivele Directivei

Protejarea  sanatatii populatiei de efectele oricarui tip de contaminare a apei destinate consumului uman;

Asigurarea calitatii apei destinate consumului uman

Cerintele Directivei

- Stabilirea parametrilor de calitate pentru apa destinata consumului uman si valorilor pentru parametrii relevanti

- Determinarea punctelor (amplasamentelor) in care apa trebuie sa fie corespunzatoare valorilor stabilite in Directiva

- Asigurarea monitorizarii si informarii consumatorilor asupra calitatii apei destinate consumului

- Asigurarea ca toate masurile necesare de remediere sa fie luate pentru a se restabili calitatea apei care nu este corespunzatoare valorilor parametrilor de calitate, interzicerea folosirii apei a carei calitate constituie un pericol potential pentru sanatate

- Asigurarea ca substantele sau materialele folosite la tratarea sau distributia apei destinate consumului uman nu vor diminua protectia sanatatii publice.

Romania nu se poate conforma prevederilor Directivei referitoare la apa curata si sanogena, din cauza schemelor de tratare aplicate (care in majoritatea localitatilor urbane si/sau rurale nu sunt corespunzatoare calitatii sursei de alimentare cu apa),  din cauza intreruperilor frecvente in furnizarea apei potabile, din cauza vechimii retelelor de distributie, care nu permit apa sigura la consumator, 24 ore din 24.

In conformitate cu art. 13 din Legea nr. 458/2004, autoritatile administratiei publice locale coordoneaza elaborarea planurilor de conformare, incluzand calendarul si costul masurilor necesare pentru asigurarea conformarii producatorilor si distribuitorilor de apa potabila la cerintele prevederilor legale.

Pana la sfarsitul lunii decembrie 2004, Ministerul Administratiei si Internelor trebuia sa centralizeze aceste planuri de conformare.

Domeniile si costurile necesare implementarii Directivei vor viza:

- Monitorizarea calitatii apei potabile in intreaga tara de catre Ministerul Sanatatii si producatorii si distribuitorii de apa potabila ; In prezent, evaluarea capacitatii de auto-monitorizarea a calitatii apei produse este redusa, fiind limitata la aproximativ 45% din totalul producatorilor ;

- Reabilitarea tehnologiilor de tratare;

- Reabilitarea retelelor de apa existente ;

- Schimbarea instalatiilor interioare.

Localitatile mici sunt lipsite in prezent de capacitatea de a proiecta, finanta si executa proiecte de investitii ample. Utilitatile care trebuie retehnologizate sunt complexe si multifunctionale si este necesara investitia simultana in statii de tratare, retele de distributie si statii de epurare, ceea ce va suprasolicita capacitatea de generare si utilizare a fondurilor la nivel local.

Costul total al investitiilor este de aproximativ  5600 milioane de Euro.  Acestea trebuie asigurate prin bugetul de stat, bugetele locale, parteneriate public-privat, programe cu finantare externa.

Costurile privind inlocuirea retelelor de distributie interioare pentru persoanele fizice vor fi suportate de proprietar. Pentru cladirile publice, acolo unde apa este distribuita direct publicului, costurile inlocuirii vor fi suportate de proprietarul cladirii din fonduri de la bugetul de stat.

Perioada de tranzitie obtinuta :

pana la 31 decembrie 2010:

- pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide, mangan pentru localitatile cu populatie peste 100.000 locuitori;

- pentru oxidabilitate si turbiditate pentru localitatile cu populatie cuprinsa intre 10.000 si 100.000 locuitori;

- pentru oxidabilitate pentru localitatile sub 10.000 locuitori;

pana la 31 decembrie 2015:

- pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si mangan pentru localitatile cu populatie cuprinsa intre 10.000 si 100.000 locuitori;

- pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si pesticide pentru localitatile sub 10.000 locuitori.